

 **ЈП „П У Т “ – К Р У П А Њ**

 „26 СЕПТЕМБАР“БР. 2 ; ТЕЛ/ФАКС: 015/581-581; ТЕЛ: 015/581-210

|  |
| --- |
|  Матични број: 17212966; ПИБ: 101395949; број рачуна: 840 - 523641 - 23  е-mаil: jpputkrupanj@mts.rs |

**П Р О Г Р А М**

**РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИЛА ЗА 2021. ГОДИНУ**

КРУПАЊ, НОВЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

На основу члана 35. Статута Јавног предузећа „Пут“Крупањ, Надзорни одбор ЈП „Пут“Крупањ на својој седници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, усвојио је Програм на одржавању зеленила за 2020. годину.

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РАДОВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЈАНУАР** | **ЈЕДИНИЦА МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЦЕНА** | **ИЗНОС** |
| -стресање снега са дрвећа и четинара | час | **15** | 281.05 | **4.215,75** |
| **ФЕБРУАР** | **ЈЕДИНИЦА МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЦЕНА** | **ИЗНОС** |
| -стресање снега са дрвећа и четинара**-**зимско орезивање шибља | ЧасЧас | **13****18** | 281.05281.05 | **3.653,65****5.058,90** |
| **МАРТ** | **ЈЕДИНИЦА МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЦЕНА** | **ИЗНОС** |
| -обарање и сеча снегом поломљеног дрвећа -орезивање дрвећа лишћара-орезивање коренових изданака и избојака уз дебла- превоз грана и грања мотокултиватором-набавка нових лишћара и четинара-садња лишћара и четинара-пролећно грабуљање травњака, чишћење и утовар-превоз отпада са травњака мотокултиватором на депонију  | ЧасЧасЧастурарачунЧасЧастура | **15****16****9****3****/****18****22****4** | 281.05281.05281.05нема/281.05281.05нема | **4.215,75****4.496,80****2.529,45****Нема****23.000,00****5.058,90****6.183,10** **нема** |
| **АПРИЛ** | **ЈЕДИНИЦА МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЦЕНА** | **ИЗНОС** |
| -плевљење и окопавање сезонског цвећа-плевљење тањира око дрвореда-орезивање украсног шибља и четинара- кошење зелених површина поред речних обала које припадају водопривреди | ЧасЧасЧасЧас | **12****4****16****178** | 281.05281.05281.05281.05 | **3.372,60****1.124,20****4.496,80****50.026,90** |
| **МАЈ** | **ЈЕДИНИЦА МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЦЕНА** | **ИЗНОС** |
| **-**набавка нових жардињера- превоз и замена поломљених жардињера-набавка летњег цвећа-набавка супстрата за жардињере- садња летњег цвећа-набавка материјала за одржавање шеталишног и парковског мобилијара( даска, шрафови, фарба, четка и др.)-замена и поправка клупа-заливање цветница- кошење зелених површина поред речних обала које припадају водопривреди-формирање круне дрвећа са сечењем грана које падају ка земљи- поткресивање дрвећа поред улица које омета саобраћај | РачунЧасрачунрачунЧасрачунЧас ЧасЧасЧасЧас | **/****2****/****/****40****/****84** **60****214****11****8** | /281.05// 281.05/281.05281.05281.05281.05281,05 | **12.000,00****562,10****30.025,00****44.000,00****11.242,00****30.000,00****23.608,20****16.863,00****60.144,70****3.091,55****2.248,40** |
| **ЈУН** | **ЈЕДИНИЦА МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЦЕНА** | **ИЗНОС** |
| -плевљење сезонског цвећа и украсног шибља-заливање сезонског цвећа-засецање ивица травњака дуж бетонских и асфалтних стаза- кресање и чупање траве прорасле између бехатон плоча на тротоарима и стазама-ручно кошење( косачица ,тример) зелених површина поред речних обала које припадају водопривреди- ручно кошење шибља – корова поред речних обала које припадају водопривреди | ЧасЧасЧасЧасЧасчас | **9****60****12****210****140****50** | 281.05281.05281.05281.05281.05281.05 | **2.529,45****16.863,00****3.372,60****59.020,50****39.347,00****14.052,50** |
| **ЈУЛ** | **ЈЕДИНИЦА МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЦЕНА** | **ИЗНОС** |
| -заливање сезонског цвећа-ручно кошење( косачица ,тример) зелених површина поред речних обала које припадају водопривреди- ручно кошење шибља – корова поред речних обала које припадају водопривреди- грабљање површина поред уређених речних корита и одвоз на депонију- ручно кошење траве и корова ( парковска шума и трим стаза)-орезивање и сечење дрвећа и шибља ( парковска шума и трим стаза)-уређење и поправка трим стазе-сакупљање отпадног материјала и одвоз на депонију мотокултиватором | ЧасЧасЧасЧасЧасЧасЧастура | **60****170****90****10****18** **15** **11** **6** | 281.05281.05281.05281.05281.05281.05281.05нема | **16.863,00****47.778,50****25.294,50****2.810,50****5.058,90****4.215,75****3.091,55****нема** |
| **АВГУСТ** | **ЈЕДИНИЦА МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЦЕНА** | **ИЗНОС** |
| -заливање сезонског цвећа-плевљење сезонског цвећа и украсног шибља- кресање и чупање траве прорасле између бехатон плоча на тротоарима и стазама- ручно кошење( косачица ,тример) зелених површина поред речних обала које припадају водопривреди- ручно кошење шибља – корова поред речних обала које припадају водопривреди-вађење луковица и перена | ЧасЧасЧасчасчас час | **55****8****190****178****64****9** | 281.05281.05281.05281.05281.05281.05 | **15.457,75****2.248,40****53.399,50****50.026,90****17.987,20****2.529,45** |
| **СЕПТЕМБАР** | **ЈЕДИНИЦА МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЦЕНА** | **ИЗНОС** |
| -набавка јесењег цвећа- вађење сувих летњих цветница и замена новим-заливање сезонског цвећа-прекопавање уређених парковских површина-набавка материјала( кварц, малч)- разастирање материјала-ручно кошење( косачица ,тример) са сакупљањем дела зелених површина поред речних обала које припадају водопривреди | рачунЧасЧасЧасрачунЧасЧас | **/****48****4****15****/****9****28** | /281.05281.05281.05/281.05281.05 | **25.000,00****13.490,40****1.124,20****4.215,75****20.000,00****2.529,45****7.869,40** |
| **ОКТОБАР** | **ЈЕДИНИЦА МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЦЕНА** | **ИЗНОС** |
| -сечење високих стабала дрвећа помоћу возила са корпом-сакупљање и утовар исеченог материјала- камионски превоз материјала-јесење грабуљање травњака- вишекратно како лишће опада и утовар-превоз на депонију мотокултиватором | рачунЧастураЧастура | **/****21****8****42****14** | /281.053.060,25281.05нема | **47.000,00****5.902,05****24.482,00****11.804,10****нема** |
| **НОВЕМБАР** | **ЈЕДИНИЦА МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЦЕНА** | **ИЗНОС** |
| -набавка зимско- пролећног цвећа- набвака луковица- набавка украсаног шибља-садња цвећа, луковица и украсног шибља-сечење јесењег цвећа и орезивање жбунастог биља- јесење грабуљање травњака- вишекратно као лишће опада и утовар-превоз на депонију мотокултиватором-орезивање и сечење дрвећа и шибља ( парковска шума и трим стаза) | рачунрачунрачунЧасЧасчастурачас | **/****/****/****68****12****44****12****30** | ///281.05281.05281.05нема281.05 | **40.000,00****52.000,00****21.000,00****19.111,40****3.372,60****12.366,20****Нема****8.431,50** |
| **ДЕЦЕМБАР** | **ЈЕДИНИЦА МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЦЕНА** | **ИЗНОС** |
| стресање снега са дрвећа и четинара | час |  **12** | 281.05 | **3.372,60** |

|  |  |
| --- | --- |
| **набавка материјала и услуге других лица по рачунима са ПДВ-ом** |  **344.025,00** |
| **Услуге одржавања по ценовнику ЈП „Пут“ без ПДВ-а** | **649.211,35** |
|  **ПДВ: 10%** | **64.921,13** |
|  **Услуге одржавања по ценовнику ЈП „Пут“ са ПДВ-ом**  | **714.132,48** |
|  **УКУПНО:** | **1.018.157,48** |

Из напред наведеног се види да је за квалитетно одржавање потребно издвојити далеко већа средства која вишеструко премашују до сада опредељена на овој позицији. Од предвиђених 1.018.157,48 динара за одржавање зеленила за 2017. годину, 344.025,00 динара је износ који би се утрошио за набавку садног материјала, супстрата, материјала за одржавања парковског мобилијара и за услуге по уговору. Износ од 346.871,91 динар је за кошење зелених површина поред речних корита која су у надлежности јавног предузећа Србијаводе. Јавно предузеће „Пут“Крупањ је у сарадњи са комуналним инспектором у више наврата контактирало ЈП Србијаводе, као и Суд у Лозници ( зелена површина око суда у Крупњу), али одговор је био да немају средстава за одржавање горе поменутих зелених површина. Јавно предузеће „Пут“Крупањ је без било какаве одлуке преузело на себе обавезу да врши кошење и уређење наведених површина. Кошење се изводи:

* Река Богоштица - (од моста у центру до школе- 8 пута годишње ),
* Река Кржава - (од моста у центру до стадиона Рађевца- 5 пута годишње),
* Река Змајевац- (од ушћа до Пикине пумпе-3 пута , од пумпе до Дубоког – 2 путa годишње)

Укупна површина износи 36.522,32 м2.(једно кошење).

ЈП „Пут“Крупањ најмање 3 пута годишње врши кошење парка код Суда, као и сакупљање лишћа у јесењем периоду.

Морамо напоменути да јавно предузеће „Пут“ у свом ценовнику нема цену рада мотокултиватора, моторне косилице и тримера. Такође, велики проблем је недостатак радне снаге и људства како би ова делатност била што ефикаснија и квалитетнија.

 Постоји потреба за подизањем нивоа и квалитета услуга, као и повећањем површина за одржавање увођењем и осталих јавних зелених површина у редовно одржавање.

 Потребно је и поједине зелене површине ( сквер код Цера,код аутобуске станице, код продавнице Жиће Матића, иза Општине и испод моста у улици Ж.Ј. Шпанца) уредити и оплеменити одређеним биљкама ( цветне гредице, украсни жбунови, ниски четинари и др). Такође потребно уређене подесте за контејнере улепшати и уредити специфичним биљкама – повијушама или пењачицама. Самим тим би наш град био здрава , лепа, уређена и привлачна средина како за мештане тако и за туристе и бржи развој туризма и општине Крупањ.

 Председник Надзорног одбора

 ЈП „Пут“Крупањ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Александар Грујичић